ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета за январь-декабрь 2013 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  стройки   (объекта) | Предусмотрено средств   в 2013 году | | | | Получено   субсидий  в 2013 году | | Принятые в 2013   году бюджетные   обязательства | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний | Перечислено средств   организациям   в 2013 году | | | | Оста- ток  суб-  сидий на  лице- вых сче-  тах | Примечания (перечень  основных  видов  выполненных работ, общее  состояние  строительной готовности объекта (проц.),  причины  возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | контр- агент | номер и  дата  дого- вора | сумма дого- вора  на  2013 год | Всего | в том числе | | |
| феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Капитальный ремонт Осьминского Дома культуры | 1470000,0 |  | 1400000,00 | 70000,0 | - | 1400000,0 | ООО «ОПТстрой» | №0145300014013000001-0144464-01 от 12.08.13 | 1447617,15 | 1447617,15 | 1447617,15 | - | 1400000,00 | 47617,15 | - | Демонтаж и монтаж кровель  ого покрытия,монтаж водо  стоков. |

Целевое использование субсидий в сумме 1400000,0 (Один миллион четыреста тысяч рублей 00 копеек) подтверждаю

Глава администрации

Осьминского сельского поселения

Лужского муниципального района Н.В.Ермаков «31» декабря 2013года